แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด...ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงาน บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดี		          ขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ตามกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมุ่งเน้นให้ภูมิภาคต้องดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็งที่เป็นศักยภาพของพื้นที่ที่ต้องส่งเสริม พัฒนา เพื่อส่งต่อการสร้างความเจริญเติบโตในระดับภาค ในการขับเคลื่อนพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดำเนินการจัดทำโครงการในลักษณะบูรณาการ ๓ มิติ (Function-Agenda-Area) ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) สำหรับทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ มุ่งพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิต การเกษตร การฟื้นฟูต้นน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำ เกษตรปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือตอนบน สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การค้า การลงทุน การจัดสรรทรัพยากรมาใช้ประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมีรายได้เพิ่ม มีฐานะทางสังคม มีการรักษาระบบนิเวศทางน้ำให้มีคุณภาพดี การพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพลุ่มน้ำ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ ได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมให้กับจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาแหล่งน้ำที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี สามารถนำมาใช้ในภาคการผลิตต่าง ๆ สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้เมืองมีความน่าอยู่ จึงได้จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการภายใต้ Unique position ที่มุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า Value Chain ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 3.1 เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักในลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำกก ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน สำหรับใช้เพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตเป็นน้ำประปา ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา 3.2 เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำ ระบบระบายน้ำและระบบผันน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพลุ่มน้ำ 3.3 เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า 3.4 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบกระจายน้ำให้กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน |
| 4. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ |
| 5. กิจกรรมหลัก | ระบุแนวทางการและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ |
| 5.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เตรียมความพร้อมเพื่อการเตือนภัยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ กิจกรรมย่อย 1 เตรียมความพร้อมเพื่อการเตือนภัยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ งบประมาณ 3,960,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ำให้กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนากบ (2) งบประมาณ 151,280,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ |
| 5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ำคลองแม่ข่า กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า แก้มลิงหนองเขียว พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 54,000,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ |
| 5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า กิจกรรมย่อย 1 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแม่ข่า ในระดับชุมชน กิจกรรมย่อย 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ข่า และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บขยะ เศษวัชพืช ฯลฯ ในชุมชนเป้าหมาย 5 ชุมชน กิจกรรมย่อย 3 การฟื้นฟูคลองแม่ข่าในพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ พื้นที่ปลายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมย่อย 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการทำอุปกรณ์ดักจับไขมัน เพื่อบริหารจัดการในพื้นที่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า กิจกรรมย่อย 5 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล งบประมาณ 9,000,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ กิจกรรมย่อย 1 ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ กิจกรรมย่อย 2 การเพาะชำกล้าแฝกเพื่อส่งเสริมชุมชนปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กิจกรรมย่อย 3 การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ต้นน้ำ กิจกรรมย่อย 4 ต้นน้ำสัญจร กิจกรรมย่อย 5 การฝึกอบรมการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ กิจกรรมย่อย 6 การเพาะชำกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายสนับสนุนการปลูกเสริมป่าต้นน้ำของชุมชน กิจกรรมย่อย 7 การจัดทำป้ายแนวเขตป่าอนุรักษ์ต้นน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม กิจกรรมย่อย 8 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล งบประมาณ 11,156,400 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การพัฒนาวิจัยเครื่องวัดน้ำเสียต้นแบบโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลในเขตเมือง กิจกรรมย่อย 1 สำรวจจุดที่จะวางเครื่องมือเฝ้าระวัง กิจกรรมย่อย 2 วิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กิจกรรมย่อย 3 ระบบบริหารจัดการน้ำตามจุดต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรมย่อย 4 การติดตั้งเครื่องมือและระบบให้กับหน่วยงานนำร่อง กิจกรรมย่อย 5 การอบรมการใช้งานเครื่องมือที่ได้พัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 5,200,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขา ภาคเหนือตอนบน |
| 5.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งน้ำคลองแม่ข่าารพัฒนาวิจัยเครื่องวัดน้ำเสียต้นแบบโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลในเขตเมือง งบประมาณ 16,000,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - |
| 5.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณ 260,608,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกแห่ง |
| 5.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค งบประมาณ 10,000,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกแห่ง |
| 5.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำโดยจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขา (Hillside ditch) งบประมาณ 7,500,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.11 กิจกรรมหลักที่ 11 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบประมาณ 439,800,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.12 กิจกรรมหลักที่ 12 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบประมาณ 498,000,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.13 กิจกรรมหลักที่ 13 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมปรับปรุงงานชลประทาน งบประมาณ 225,100,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.14 กิจกรรมหลักที่ 14 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่กวง งบประมาณ 5,088,900 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.15 กิจกรรมหลักที่ 15 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนา ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำ ระบบระบายน้ำ และผันน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ งบประมาณ 84,600,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.16 กิจกรรมหลักที่ 16 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ฟื้นฟูบูรณะขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองควายตก หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ งบประมาณ 4,000,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สนง.ปภ.ชม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.17 กิจกรรมหลักที่ 17 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร งบประมาณ 33,300,400 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.18 กิจกรรมหลักที่ 18 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยขุนห้วยพระเจ้า หน่วยจัดการต้นน้ำทุ่งจ๊อ งบประมาณ 960,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 6. หน่วยดำเนินงาน | โครงการชลประทานเชียงใหม่ |
| 7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 |
| 8. งบประมาณ | 1,819,553,700 บาท |
| 9. ผลผลิต (Output) | 1. มีแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าของเมืองเชียงใหม่ 0.200 ล้าน ลบ.ม. ประชากรได้รับผลประโยชน์ 500 ครัวเรือน 2. มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1 แห่ง ให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรมีน้ำใช้ 1,000 ไร่ ประชากรได้รับผลประโยชน์ 280 ครัวเรือน |
| 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | คุณภาพแม่น้ำปิงตอนบน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 สามารถนำมาใช้เพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแหล่งน้ำดิบ สำหรับการผลิตน้ำประปา จังหวัดเชียงใหม่ |