(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด...ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม.

แผนงาน  ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอำนวยประโยชน์ได้ทั้ง		 ทางตรงและทางอ้อม

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ (สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และกำลังแรงงานมนุษย์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทรัพยากรแต่ละด้านยังมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อกันและกัน หากอยู่ในสภาพที่ไม่สมดุล ทรัพยากรดินดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลก เกิดจากการแปรสภาพหรือสลายตัวของหินแร่ธาตุ และอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมกันเป็นชั้นบาง ๆ เมื่อมีน้ำและอากาศที่เหมาะสมก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู่ได้ "ทรัพยากรที่ดิน" เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลักการเพิ่มขึ้นของประชากร ประกอบกับความต้องการใช้ที่ดิน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอื่นก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น การพัฒนาเมือง เขตอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การนำพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรมาใช้ในการขยายเมือง การนำพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรอื่นๆ เช่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรกร ชุมชนและประเทศชาติ ปัญหาทรัพยากรดิน ดินส่วนใหญ่ถูกทำลายให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ หรือตัวเนื้อดินไปเนื่องจากการกระทำของมนุษย์ และการสูญเสียตามธรรมชาติทำให้เราไม่อาจใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การสูญเสียดินเกิดได้จากการกัดเซาะและพังทลายโดยน้ำ การตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่า ถางป่าทำให้หน้าดินเปิด และถูกชะล้างได้ง่ายโดยน้ำและลมเมื่อฝนตกลงมา น้ำก็ชะล้างเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไปกับน้ำ ทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลง การเพาะปลูกและเตรียมดินอย่างไม่ถูกวิธี การเตรียมที่ดินทำการเพาะปลูกนั้นถ้าไม่ถูกวิธีก็จะก่อความเสียหายกับดินได้มากตัวอย่างเช่น การไถพรวนขณะดินแห้งทำให้หน้าดินที่สมบูรณ์หลุดลอยไปกับลมได้ หรือการปลูกพืชบางชนิดจะทำให้ดินเสื่อมเร็ว การเผาป่าไม้ หรือตอข้าวในนา จะทำให้ฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิดผลเสียกับดินมาก จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อทรัพยากรดินเป็นอย่างมาก ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมจะส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เนื่องจากพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์มีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาการเกิดดิน และการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน นอกจากนี้ยังช่วยลดพื้นที่การเกิดการชะล้างพังทลายของดินอีกด้วย ดังนั้นการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดิน จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2. เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน 3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ |
| 4. พื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ |
| 5. กิจกรรมหลัก | ระบุแนวทางการและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ |
| 5.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน กิจกรรมย่อย 1 วางแผนการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กิจกรรมย่อย 2. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำประกอบด้วย คูรับน้ำรอบเขา ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก บ่อดักตะกอนดิน กิจกรรมย่อย 3. การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำและการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่สูงชัน งบประมาณ 3,360,000 บาท /4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ |
| 5.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำให้ชุมชนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพาะหญ้าแฝกในชุมชนพื้นที่สูง กิจกรรมย่อย 3. สนับสนุนการจัดทำแปลงเพาะหญ้าแฝกในชุมชนพื้นที่สูง กิจกรรมย่อย 4. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล งบประมาณ 3,360,000 บาท / 4 ปี ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน กิจกรรมย่อย 1 วางแผนการวางปลูกปอเทืองและคัดเลือกพื้นที่ปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่ กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อจัดทำปุ๋ยพืชสดและการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมย่อย 3 การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกปอเทืองเพื่อจัดเก็บเมล็ดพันธุ์และไถกลบเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน งบประมาณ 2,610,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 / 4 ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ |
| 5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง และลานกิจกรรมหลังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หลังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ งบประมาณ 32,388,000 บาท ผู้รับผิดชอบ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ / 4 ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ - กรมเจ้าท่า |
| 6. หน่วยดำเนินงาน | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 |
| 7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 |
| 8. งบประมาณ | 41,994,000 บาท |
| 9. ผลผลิต (Output) | ดินได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการชะล้างพังทลายของดิน |
| 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | การใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ |